RAPPORT D’ACTIVITES - PROJET SIFEC - DU MOIS D’OCTOBRE 2024

| ACTIVITES | TACHES REALISEES |
| --- | --- |
| SUIVI AVEC LA BANQUE MONDIALE | - Elaboration de la note de cadrage du lancement de la phase pilote de SIFEC - Elaboration des TDRs relatifs aux ateliers de validation du SIFEC |
| AVANCEMENT DES IMPLEMENTATIONS DE SIFEC | - Développement et Intégration du tableau de bord de suivi des recettes (En cours…) - Implémentation des interfaces graphiques : - CRUD – gestion des localités - CRUD – gestion des institutions - CRUD – gestion des accès aux fonctionnalités |
| IMPLEMENTATION SIFEC – CONTEXTE RDC | - Implémentation des états - contexte RDC : - Déclaration de naissance - Acte de naissance - Copie d’acte de naissance - Extrait d’acte de naissance - Paramétrage des données de base du contexte RDC : - Configuration des localités - Configuration des institutions - Configuration des droits d’accès (Ministre, Gouverneur, Bourgmestre) - Configuration des utilisateurs - Implémentation du module de paiement des documents d’état civil (Copies et Extraits) - Implémentation du rapport de suivi des recettes - Implémentation du tableau de bord de suivi des recettes : - Vue globale : intégration des indicateurs de suivi - Vue détaillée : Consultation cartographique des recettes |
| TEST FONCTIONNEL DE SIFEC | - Test fonctionnel du module naissance - Test fonctionnel du module mariage - Test fonctionnel du module décès |
| ELABORATION DE LA POLITIQUE DE SECURITE DU SIFEC | - Prise en main et exploitation du document cadre portant politique de sécurité des systèmes informatiques (Volet sécurité applicative) - Formulation des recommandations spécifiques pour le contexte SIFEC - Elaboration du document portant politique de sécurité applicative de SIFEC (En cours…) |