# Plan de travail GUOT / SIFEC - 10 jours

Matrice de tâches et responsabilités pour l’intégration GUOT de la signature électronique dans SIFEC.

| Jour | Tâches principales | Responsables |
| --- | --- | --- |
| J1 | Analyser l’architecture existante des workflows de signature et recenser les tables de documents concernés. | PM, Dev Backend, DBA |
| J2 | Concevoir et implémenter l’enrôlement PKI des signataires ; stocker actor_id et données de certificat. | Dev Backend, PM |
| J3 | Créer migrations PKI pour les tables de documents et ajouter les index recommandés. | DBA, Dev Backend |
| J4 | Implémenter le client trust-api Laravel et la gestion des erreurs HTTP/API. | Dev Backend, DevOps |
| J5 | Développer la signature Layer 1 (/sign) avec payload canonique et stockage des preuves. | Dev Backend, QA |
| J6 | Développer la signature Layer 2 (/sign-document) et le stockage des métadonnées PDF. | Dev Backend, QA |
| J7 | Développer le cachet Layer 3 (/seal-document) et la génération du PDF final avec cartouche. | Dev Backend, QA |
| J8 | Déployer MinIO, configurer Laravel pour S3, et créer la commande de migration des fichiers existants. | DevOps, Dev Backend |
| J9 | Tester la vérification en ligne et interne, vérifier les PDFs depuis MinIO, valider les liens de vérification. | QA, Dev Backend |
| J10 | Exécuter la checklist de production, préparer la documentation et valider les scénarios de mise en service. | PM, QA, DevOps |

## Détail des responsabilités

PM : pilote le projet, valide les flux, coordonne avec GUOT/Signum et les équipes internes.

Dev Backend : implémente les appels trust-api, la logique de signature, les migrations et la génération PDF.

DBA : valide les migrations, les index, et assure la cohérence des tables de documents.

DevOps : déploie MinIO, configure le stockage S3, installe les dépendances et prépare les environnements.

QA : teste les workflows L1/L2/L3, la migration MinIO, la vérification publique et hors ligne.